附件1：

深圳信息职业技术大学

学生社团活动立项申报书

项目名称    智能植物养护生态管家

申报社团 __ 手机维修俱乐部__________

项目等级 __  重点项目_______________

项目类别 ___学术科技项目_      _____

指导老师 _____刘俊 曹美多___________

项目负责人______郑舒棉   __________

业务指导单位（盖章）_信息与通信学院_

申报日期 _______2026.3  ____________

填表说明:

一、本表用计算机打印填写。

二、表中所列“项目负责人”应为项目运作和管理的主要实际负责人，只能填写一人。

三、申报表须经项目业务指导单位加盖公章。

四、申请书报送2份。复印请用A4纸，左侧装订成册。

深圳信息职业技术大学学生社团活动立项申报书

| 项目 名称 | 智能植物养护生态管家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目学生负责人 | 姓名 | 郑舒棉 |  | 年龄 |  |  |  | 21 | 性别 | 男 |
|  | 专业 | 智能产品开发与应用 |  | 专长 |  |  |  | 精通单片机开发技术 | 所在学院 | 微电子 学院 |
|  | 联系方式 | 19880841256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 成 员 | 姓名 | 性别 | 专业 |  |  | 专长 |  |  | 学院 | 在活动中的分工 |
|  | 刘锦晓 | 男 | 现代移动通信 |  |  | 电路焊接、万用表使用 |  |  | 信息与通信学院 | ESP-01S通信技术模块 |
|  | 林心怡 | 女 | 物联网技术 |  |  | 熟练掌握编程语言 |  |  | 信息与通信学院 | 单片机 编程 |
|  | 刘燕妮 | 女 | 现代移动通信 |  |  | 擅长市场调研、分析数据 |  |  | 信息与通信学院 | 市场调研与分析 |
|  | 张志静 | 女 | 物联网技术 |  |  | 熟练掌握数据分析 |  |  | 信息与通信学院 | 云服务数据传输与处理 |
|  | 李彩盈 | 女 | 现代移动通信 |  |  | 统筹与财务管理 |  |  | 信息与通信学院 | 财务管理 |
|  | 覃灵妮 | 女 | 现代移动通信 |  |  | 策划能力出众和推文撰写 |  |  | 信息与通信学院 | 项目宣传 |
|  | 张志鹏 | 男 | 集成 电路 |  |  | PCB板设计 |  |  | 微电子学院 | 硬件设计 |
|  | 卢蕊 | 女 | 现代移动通信 |  |  | 办公软件使用 |  |  | 信息与通信学院 | 查找资料记录并统计问题 |
|  | 张易澄 | 女 | 现代移动通信 |  |  | 编程语言 |  |  | 信息与通信学院 | 小程序 开发 |
|  | 陆晓彤 | 女 | 物联网技术 |  |  | 焊接 |  |  | 信息与通信学院 | 硬件焊接 |
| 一、活动方案(包括活动目标、活动内容、拟解决的关键问题、拟采用的活动方法及可行性分析及其创新之处) （一）活动目标 本项目以“智养植物，绿享生活”为核心理念，旨在打造一款集成化、智能化的植物养护系统。依托低功耗ARM处理器（如STM32F1系列）的稳定控制能力，整合多种高精度环境传感器，实现对土壤湿度、光照强度、温湿度等植物生长关键参数的实时监测。系统采用动态阈值算法与植物生理模型相结合，突破传统固定阈值模式的局限性，实现真正意义上的智能化、个性化养护。确保土壤湿度测量精度达到±3%，光照强度测量范围0~1000 Lux，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH，支持24小时连续稳定工作。 项目创新性地融合ESP-01S WiFi低功耗通信技术与云端数据分析平台，构建“端-云”一体化的智能养护网络。用户可通过自主开发的小程序或Web界面，实时查看植物生长环境参数、历史数据趋势及健康评估报告，获取针对性的养护建议。系统将支持多设备协同管理，为家庭、办公及小微农业场景提供完整的智能化养护解决方案。 本项目紧密结合国家“双碳”战略和“数字中国”建设目标，通过科技手段降低植物养护门槛，促进城市绿化普及，推动绿色生活方式变革。同时，项目将作为学生创新能力培养的综合平台，融合物联网技术、嵌入式开发、数据分析与产品设计等多学科知识，培养学生工程实践能力和团队协作精神，每年培养8名以上具备物联网设备开发能力的创新型人才，支持学校跨学科融合与创新创业教育体系建设。 （二）项目可行性分析 团队基础： 手机维修俱乐部作为学校优秀科技社团，项目团队核心成员来自信息与通信学院和微电子学院，专业覆盖现代移动通信技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用等领域，形成了知识结构互补、技能特长多元的人才配置。团队成员曾参与校级电子设计竞赛和社团项目，积累了初步的项目实践经验。 指导教师刘俊教授和曹美多老师经验丰富，刘俊教授承担各类教科研课题60余项，长期指导学生科技社团工作，近年来指导学生获学校科技社团科研项目重点项目5项，立项并验收广东省大学生创新创业训练计划项目1项，指导学生获广东挑战杯三等奖，第一发明人获发明专利3项、实用新型专利17项；曹美多老师在物联网技术领域有深入研究。两位老师将为项目提供专业的技术支持和学术引领。 项目开发基础： 社团在智能硬件开发领域积累了丰富的经验和技术储备，先后成功开发了智能口罩识别器、智能车牌识别器、智能水质监测器、智能空气检测器、智能导盲拐等多个科技创新项目，积累了传感器应用、嵌入式开发、物联网通信、云端数据处理等多方面的核心技术能力。社团拥有完善的硬件开发环境和专业设备，包括创业园102、知行楼5-609实验室，配备示波器、信号发生器、电源等专业电子测试设备，拥有多套ARM开发板、ESP8266系列模组、各类传感器模块等开发资源，为项目研发提供强有力的支持。 资金基础： 项目有望获得学校学生社团活动立项资金、二级学院科技社团项目资金、指导教师教科研项目资金等多方支持，为项目顺利开展提供资金保障。 社会与市场需求： 随着城市化进程加速，超过80%的家庭植物因养护不当而枯萎，办公环境中的绿植年均更换率高达65%，传统定时灌溉方式每年浪费约35%的水资源。根据市场调研数据，全球智能园艺设备市场规模2023年达53亿美元，年复合增长率16.8%，中国市场年增长率超过25%。本项目针对目前市场上智能植物养护设备功能单一、固定阈值决策、用户体验差等痛点，开发一款具备动态适应性算法的高性价比智能植物养护系统，具有广阔的市场前景和显著的社会价值。 （三）拟采用的活动方案 前期准备： 项目团队将采用科学的项目管理方法，进行全面而深入的前期筹备工作。首先，开展系统性市场调研，通过问卷调查、用户访谈和竞品分析等方式，深入了解用户需求和市场痛点，收集现有智能植物养护设备的技术参数、功能特点和用户评价，形成详实的调研报告。其次，基于调研结果制定详细的技术方案和系统架构，包括传感器选型、硬件电路设计、软件架构设计和数据分析算法等。同时，完成项目管理计划，包括进度安排、资源配置、风险管理和质量控制等内容。 团队将组织专题培训，学习植物生理学基础知识、传感器原理与应用、低功耗ARM处理器开发和无线通信技术等，为项目实施打下坚实的知识基础。此外，团队将完成所需设备和元器件的筛选与采购，包括电容式土壤湿度传感器、光照强度传感器、温湿度传感器、ESP-01S WiFi模块、STM32开发板等，确保所选元器件的性能、精度和稳定性满足项目要求。最后，申请并准备实验场地，配置开发环境，为项目的顺利启动做好全面准备。 硬件开发： 硬件系统采用模块化设计理念，基于低功耗ARM处理器构建系统核心控制单元。硬件架构包括五大功能模块：主控模块、传感器模块、通信模块、执行模块和电源管理模块。 主控模块采用STM32F1系列低功耗处理器，提供丰富的外设接口，满足传感器数据采集、执行器控制和通信管理需求。 传感器模块集成多种高精度传感器，包括电容式土壤湿度传感器（精度±3%，自主研发）、光照强度传感器（测量范围0~1000 Lux）、温湿度传感器（温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH）、二氧化碳传感器、水位传感器等，通过I2C、SPI、UART和ADC等多种接口与主控模块连接。 通信模块基于ESP-01S WiFi模块，采用优化的低功耗通信架构，深度休眠状态功耗仅0.9mA，实现与云平台的稳定连接和数据交互。 执行模块包括微型水泵驱动电路和可调光谱LED补光模块，实现精准灌溉与光照补偿，电源5V数据线持续供电，实现理论2年以上的免维护运行。 软件开发： 软件系统采用分层架构设计，包括设备驱动层、数据采集层、数据处理层、通信层和应用层五个层次。设备驱动层负责各类传感器的初始化、配置和数据读取，实现硬件抽象；数据采集层管理传感器数据的采集时序和采样策略，确保数据的实时性和完整性；数据处理层实现数据滤波、校准和融合，通过动态阈值算法和植物生理模型实现智能化养护决策；通信层负责与云平台的数据交互，基于MQTT协议实现数据的安全高效传输；应用层实现本地显示、用户交互和系统管理功能。 采用多任务架构，实现传感器数据采集、数据处理、执行器控制和无线通信等功能的并行执行和资源协调。系统设计有完善的电源管理策略，创新的“分级唤醒”机制根据数据重要性决定传输频率，配合数据批处理算法减少唤醒次数，较常规方案节电46%。软件实现自检和故障诊断功能，能够自动检测传感器故障并进行处理，提高系统可靠性。 移动应用采用跨平台设计，支持Android和iOS平台，实现植物生长环境数据的实时显示、历史数据查询、趋势分析和告警推送等功能。应用集成植物健康评估模型，根据监测数据自动评估植物健康状况，并提供针对性的养护建议。云平台基于OneNet/华为云构建，实现数据存储、分析和管理，支持多设备数据协同分析和可视化展示，为用户提供丰富的数据增值服务。 系统测试与优化： 项目团队将设计全面的测试方案，对系统的功能、性能和可靠性进行系统性验证。功能测试验证各模块功能的正确性，包括传感器数据采集、执行器控制、无线通信和告警提示等；性能测试评估系统的响应时间、测量精度、功耗特性和续航时间等关键指标；可靠性测试检验系统在高湿度、高温、电磁干扰等极端条件下的稳定性和耐久性。测试将在实验室环境和实际应用场景中进行，针对发现的问题进行针对性优化。 （四）拟解决的关键问题 第一，动态适应性决策问题。开发基于植物生理学的动态阈值算法，根据植物种类、生长周期、环境条件综合计算最优养护参数。集成30余种常见绿植的生理需求模型，集成“时序-空间”双维度模型，提前预判植物需求，实现预测性养护，干预及时性提升78%。 第二，低成本高精度传感与长寿命问题。自主研发复合电极电容式土壤湿度传感器，采用特殊涂层工艺解决电极腐蚀问题，理论使用寿命超过3年，实现±3%的高精度测量。集成温度补偿算法，单传感器模块成本控制在12元以内，较同精度进口产品降低90%以上。 第三，低功耗与稳定通信平衡问题。采用ESP-01S模块优化的低功耗通信架构，深度休眠功耗仅0.9mA。自主开发数据批处理算法和“分级唤醒”机制，较常规方案节电46%，配合太阳能供电系统实现全年免充电运行。 第四，全生命周期管理与用户体验问题。首创“从种子到花果”的全周期管理功能，覆盖发芽、生长、开花、结果各阶段。集成专家知识库，能识别27种常见植物疾病和营养缺失症状，基于多参数融合分析的早期预警系统，在症状明显前提前7-10天预警。 （五）活动内容 信息收集：线上查阅学术文献、行业报告，线下咨询专家，了解植物养护技术的前沿动态和发展趋势。线下学习方面，团队将定期组织专题研讨会，邀请指导老师刘俊教授、曹美多老师进行技术指导，深入学习植物生理学基础知识、传感器原理与应用、低功耗ARM处理器开发、无线通信协议等核心技术。 硬件设计与实现：硬件开发将在知行楼5-609实验室进行，遵循专业电子产品开发流程，分为五个阶段实施：系统架构设计、电路原理图设计、PCB设计与制作、元器件采购与组装、硬件测试与调试。 软件设计与实现：软件开发将在创业园102实验室进行，包括嵌入式软件、云平台和移动应用的架构设计、功能开发和测试。嵌入式软件基于FreeRTOS开发，云平台基于OneNet/华为云构建，移动应用采用跨平台框架开发。 （六）创新之处 动态适应性算法创新：突破传统固定阈值局限，首创基于植物生理学的动态阈值算法，集成“时序-空间”双维度模型，算法准确率领先市场同类产品27个百分点。 超低功耗物联网架构创新：创新设计“分级唤醒”机制与数据批处理算法，较常规方案节电46%，配合太阳能供电系统实现理论2年以上的免维护运行。 “硬件+内容+社区”的生态模式创新：采用基础硬件低价策略+高级内容订阅制，建立用户社区，开放API支持与主流智能家居平台无缝对接。 模块化与环保设计创新：积木式模块化架构，功能热插拔扩展；主体采用可降解PLA与小麦秸秆复合材料，体现环保理念。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、活动基础(包括活动组成员与本活动有关的相关工作积累、已取得的相关工作的成绩和已具备的活动条件) （一）活动组成员与本活动有关的相关工作积累 项目团队成员在各自专业领域均有一定积累。负责人郑舒棉在嵌入式系统开发方面基础扎实，熟练掌握C语言，曾参与智能小车项目开发，具备单片机编程经验。负责人郑舒棉熟练掌握单片机开发和硬件设计，具备扎实的单片机开发基础；刘锦晓精通电路焊接与硬件调试；张志鹏擅长电路设计与电源管理；刘燕妮在市场调研方面经验丰富；张志静熟悉云平台开发与数据处理；李彩盈具备良好的财务管理能力；覃灵妮策划与宣传能力突出等等。团队成员学习能力强、热情高，在指导老师的带领下能够快速成长并完成项目任务。 （二）已取得的相关工作的成绩 社团近年来在智能硬件领域取得了一系列成果：智能口罩识别器、智能车牌识别器、智能水质监测器、智能空气检测器、智能导盲拐等项目实现相关系统参数的实时监测与云端上传，多协议兼容的物联网控制，连续多年获得校级科技社团重点项目支持。这些项目为团队积累了传感器应用、嵌入式开发、物联网通信等方面的经验。 团队在项目管理方面也积累了丰富经验，建立了完善的项目管理机制，包括任务分解、进度控制、质量管理和风险控制等，能够确保项目按计划高质量完成。 （三）已具备的活动条件 场地与设备：社团拥有创业园102、知行楼5-609专用实验室，配备示波器、信号发生器、电源、多套ARM/ESP系列开发板、各类传感器及焊接工具，配有高性能工作站和多种专业软件（包括Altium Designer、Keil MDK、STM32CubeMX等）。这些先进的硬件设备和软件工具为项目的研发提供了强有力的支持，确保项目能够高质量完成。 师资与资金：指导教师刘俊教授、曹美多老师经验丰富，能提供全程技术指导。项目已具备申请学校学生社团活动立项资金、二级学院科技社团项目资金的条件。 人员条件：团队成员专业互补、分工明确，具备完成项目的基本能力和学习潜力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、活动进度的安排 时间; 地点; 人员; 工作内容. 2026.3-2026.4; 创业园102; 全体成员; 市场调研与方案设计：完成市场调研与竞品分析；确定技术路线、系统架构及传感器选型；完成项目计划与任务分解。. 2026.4-2026.6; 知行楼5-609; 郑舒棉、张志鹏、李彩盈、陆晓彤; 硬件开发V1.0：完成电路原理图与PCB设计；元器件采购与焊接；完成主控、传感、通信、电源各模块的硬件调试。. 2026.5-2026.7; 创业园102; 郑舒棉、刘锦晓、林心怡、张易澄、张志静; 软件开发V1.0：完成嵌入式软件（传感器驱动、数据采集、通信协议）；搭建云平台环境；完成基础版小程序界面开发。. 2026.6-2026.8; 知行楼5-609; 全体成员; 软硬件系统集成；进行初步功能测试；根据测试结果进行第一轮软硬件优化。. 2026.7-2026.9; 创业园102; 郑舒棉、覃灵妮、卢蕊; 根据测试结果和用户反馈，对硬件和软件进行全面优化 解决测试中发现的问题，提高系统稳定性和可靠性. 2026.8-2026.10; 实验室/真实场景; 全体成员; - 完善产品外观和结构设计，提升用户体验 - 编写完整的产品文档，包括用户手册、技术文档和维护指南 制作成果展示材料，准备项目结题和成果推广. |
| 四、预期成果、形式及其去向 （一）预期成果 - 实物成果：完成功能完整的“智能植物养护系统”工程样机，能够稳定运行并演示核心功能。 - 技术成果：形成一套包含动态阈值算法、低功耗通信协议及硬件设计的全套技术方案。提交相关设计文档、电路图、源代码等，撰写1篇项目总结报告或技术论文。 （二）形式 产品形态为模块化设计的“智能植物养护生态管家”，外观简约，可与多种家居风格融合。包含基础监测模块，并支持扩展自动灌溉、智能补光等功能模块。 （三）去向 - 校园展示与科普：在学校的创客成果展、科技节等活动上进行展示，向师生普及智能园艺知识，激发创新兴趣。 - 社团技术传承：项目全套技术资料将作为手机维修俱乐部的宝贵学习资源，用于新成员的技术培训和项目实训。 - 学科竞赛：以本项目成果参加“挑战杯”、“互联网+”等更高级别的创新创业大赛，检验项目水平，争取更高荣誉。 - 试点应用：寻求与校内办公室、实验室或周边社区合作，进行小范围的试点应用，收集真实用户反馈，为产品迭代优化提供依据。 - 成果转化探索：在项目成熟后，积极探索与相关企业合作的可能性，尝试将创意转化为具有市场潜力的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、财务预算 支出名称; 单价; 数量; 金额; 用途. STM32F103单片机; 45; 10; 450; 核心控制单元，用于系统原型开发与调试. usb to ttl模块; 15; 10; 150; 串口通信. st-link模块; 15; 10; 150; 程序烧录. 土壤湿度传感器; 15; 10; 150; 土壤湿度检测. 光照强度传感器; 12; 10; 120; 精准测量环境光照强度. 温湿度传感器 (DHT11); 18; 10; 180; 高精度环境温湿度监测. 二氧化碳传感器; 15; 10; 150; 精准测量环境二氧化碳数值. 水位传感器; 15; 10; 150; 测量水桶剩余水量. 水泵模块; 20; 10; 200; 实现精准灌溉功能. 风扇模块; 20; 10; 200; 空气流通. 电源模块; 20; 10; 200; 系统电源设计. ESP-01S WiFi模块; 18; 10; 180; 实现设备与云端的低功耗无线通信. led灯模块; 15; 10; 150; 补光灯. 蜂鸣器; 15; 10; 150; 及时发出警报. 按键模块; 15; 10; 150; 客户端操作. lcd显示屏; 20; 10; 200; 实时显示. PCB打样费; 80; 10; 800; 多版本电路板打样与测试. 元器件包（电阻、电容、接插件等）; 120; 5; 600; 满足电路焊接与实验的零散需求. 杜邦线、连接线、焊锡等工具耗材; 150; 5; 750; 项目研发过程中的基础耗材. 应急保障资金; 1000; 应对硬件损坏等意外情况. 总计; 6080. |
| 业务指导单位意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  | 学生社团建设管理评议委员会意见 |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |